Załącznik nr 1do Zapytania Ofertowego 


FORMULARZ OFERTOWY

Składający ofertę: 
	Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko
	

	Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności
	

	Adres e –mail na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem
	

	NIP
	

	REGON
	

	Telefon
	

	Osoba do kontaktów z Zamawiającym
	


W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika.

Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia w zakresie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego: 
W części I za łączną cenę*
 kwota netto …………………………zł  
obowiązujący podatek VAT ………% ………………………… zł
kwota brutto …………………………zł  
(słownie ……………………………………………………...………………………………………..)

W części II za łączną cenę*
 kwota netto …………………………zł  
obowiązujący podatek VAT ………% ………………………… zł
kwota brutto …………………………zł  
(słownie ……………………………………………………...………………………………………..)

* Wypełnić tylko dla oferowanej części. Zamawiający dopuszcza oferty składane na część I lub część II lub obie części.

[image: ]

Jednocześnie oświadczamy, że:
a. Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu Umowy. 
b. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
c. Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 
d. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 
e. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie/z udziałem podwykonawców w części* …………………………………………………………………………..……………………………. 
f. Oświadczamy, że akceptujemy wzór Umowy stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia Umowy o zaproponowanej treści. 
g. Oferta została złożona na …….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……… do nr ………....
h. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

UWAGA – PONIŻSZE WYKONAWCA WYPEŁNIA JEŻELI DOTYCZY
 
Pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas, jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest:

……………………………………………………………………………………………………………






	………………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)












* niewłaściwe skreślić
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający:
Gmina Żarnów 
ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów
……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)



Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę na usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części 6.1.1.  oraz 6.1.2. i/lub 6.2.1 oraz 6.2.2 Zapytania Ofertowego, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej.




	………………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)





Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający:
Gmina Żarnów 
ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów
……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG*

Składając ofertę na usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym Zapytaniu Ofertowym:
	L.p.
	Przedmiot nadzoru: nazwa zadania i miejsce realizacji robót
	Wartość nadzorowanych robót
	Nadzorowane branże
	Termin realizacji robót
	Nazwa i adres Zamawiającego

	
	
	
	
	rozpoczęcie
	zakończenie
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


*do oferty dołączać referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie



	……………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej do składania 
oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)





Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający:
Gmina Żarnów 
ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów
……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę na usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

oświadczam, że przy realizacji postępowania o udzielenie zamówienia będę dysponować następującymi osobami:
	L.p.
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe**
	Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
	[bookmark: _Hlk45790123]Liczba nadzorowanych inwestycji w zakresie instalacji OZE***
	Okres członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa 
(od…do…)
	Podstawa do dysponowania osobą*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: instalacje sanitarne bez ograniczeń
Nr uprawnień …………………….. (wypełnić jeśli dotyczy)
	
	
	
	

	2
	
	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: instalacje elektryczne bez ograniczeń
Nr uprawnień ……………………..
	
	
	
	

	3
	
	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: konstrukcyjnej bez ograniczeń
Nr uprawnień ……………………..
	
	
	
	


* w przypadku, kiedy wykonawca będzie polegał na osobie zdolnej do wykonania zamówienia innego podmiotu, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tej osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia,
** do oferty nie należy dołączać dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie osób wymienionych w wykazie.
*** do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające liczbę nadzorowanych inwestycji w zakresie instalacji OZE

	……………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej do składania 
oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 4a  do Zapytania Ofertowego

……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o posiadaniu przez osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Składając ofertę na usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oświadczam co następuje:
1) osoba wskazana w pozycji nr 1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. …………..……………….………………..…………….…(imię i nazwisko osoby), posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. (wypełnić jeśli dotyczy)
2) osoba wskazana w pozycji nr 2 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. …………..……………….………………………………(imię i nazwisko osoby), posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.
3) osoba wskazana w pozycji nr 3 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. …………..……………….………………………………(imię i nazwisko osoby), posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.






	………………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)



Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający:
Gmina Żarnów 
ul. Opoczyńska 5; 
26-330 Żarnów
……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż składając ofertę na usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym: Gminą Żarnów.
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa z linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli z osobami pełniącymi funkcje członków w organach nadzorczych i zarządzających Zamawiającego. 






	………………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)






Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający:
Gmina Żarnów 
ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów

……………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż składając ofertę na usługę sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
NIE ZACHODZĄ WOBEC WYKONAWCY, KTÓREGO REPREZENTUJĘ
przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale
6.3.2 zapytania ofertowego o następującej treści:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który: 
a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 10 art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.





	………………………………………………
	…………………………………………

	(miejscowość i data)
	(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)




Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr ________________(Wzór)

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:
Gminą Żarnów z siedzibą w Żarnowie (26-330) przy ulicy Opoczyńskiej 5, NIP: 768-10-03-781, REGON: 590647842, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie
…………………………………………………………………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….

łącznie zwanych dalej „Stronami”, 
w wyniku Zapytania Ofertowego, dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. oraz załączników do niej, 
zwana dalej „Umową”, 
o następującej treści:

§ 1.
1. Na przedmiot zamówienia składa się usługa sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”, w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………….. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 138 poz. 1554).
3. W zakres świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego wchodzi:
1)	stworzenie wzorów dokumentów m.in. karty nadzoru autorskiego, listy obecności inspektorów nadzoru w lokalizacjach montaży, wzoru raportu miesięcznego, karty materiałowej, notatki z narady koordynacyjnej oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji Zadania;

2)	stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Zadania) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zadania oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej naradzie koordynacyjnej.
3)	reprezentowanie Zamawiającego na terenie inwestycji poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4)	sprawowanie nadzoru na terenie inwestycji przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalności obejmujące minimum 1 wizytę w każdej lokalizacji w trakcie montażu instalacji oraz przy odbiorze każdej instalacji;
5)	zapewnienie obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego w danych specjalnościach, aby zapewnić przebieg robót zgodny z harmonogramem;
5)	kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego – jeśli dotyczy;
	6)	kontrola zgodności przebiegu robót i montażu instalacji z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; 
	7)	prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich przez Inspektora Nadzoru , sporządzanie z nich protokołów (w terminie 2 dni), przekazywane do akceptacji uczestników narad. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane są wszystkim uczestnikom tych narad;
	8)	składanie miesięcznych raportów o stanie zaawansowania Zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również z czynności odbiorowych. Raporty miesięczne będą przedkładane w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport. Wzór raportu wymaga akceptacji Zamawiającego;
	9)	każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;
	10)	zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych i montażu instalacji, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę;
	11)	sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych materiałów budowlanych 
i instalacyjnych, w celu uniknięcia użycia wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z zapisami dokumentacji technicznej;
	12)	sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, dostaw i montaży, uczestniczenie w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
	13)	żądanie dokonania przez Wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 
	14)	potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;
	15)	organizowanie testów jakości, badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, na żądanie Zamawiającego;
	16)	wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne;
	17)	wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem – jeśli dotyczy;
	18)	współpraca i reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z nadzorem autorskim oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi i montażowymi;
	19)	koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na terenie inwestycji oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego;
	20)	udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy; 
	21)	doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych,
	22)	przygotowanie protokołów odbioru częściowego robót i montażu instalacji.
23)	przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym protokołów odbioru robót, dostaw i montażu instalacji;
	24)	udział w odbiorze końcowym instalacji;
	25)	dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem usterek;
	26)	zestawienie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie w imieniu Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie (o ile wymagane);
27)	udział w przeglądach gwarancyjnych i udział w odbiorze pogwarancyjnym.
4. Poza wykonywaniem czynności, o których mowa w ust 3, osoba (osoby) pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest, w razie pilnej konieczności, do przybycia na teren budowy w ciągu 8 godzin od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego. 

§2.
1. Przewidywany termin zakończenia robót, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy – 31 października 2020 r.
1. Ważność umowy wygasa wraz z dokonaniem odbioru pogwarancyjnego robót w ramach inwestycji.
1. Zamawiający zastrzega, że czas zawarcia Umowy może ulec zmianie ze względu na realizację 
inwestycji, będącej przedmiotem Umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia na dostawę, montaż i instalację. 
1. W takim przypadku Strony uzgadniają, że ewentualne wydłużenie obowiązywania Umowy nastąpi
w drodze Aneksu.

§ 3.
1. W ramach czynności określonych w § 1 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.
1.  Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót.
1. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową. 
1. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu inwestycji opisanego 
w § 1 wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym wykonawców robót. 

§ 4.
Do praw i obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,
1. Prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót instalacyjnych,
1. Terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora Wykonawcy. 

§ 5.
1. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy określonych w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …………….. brutto (słownie: ……………………………), w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie wypłacone proporcjonalnie do wartości faktycznie wykonanych i odebranych dostaw i robót montażowych i instalacyjnych.
3. Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona wskaźnikiem procentowym (w %) od wysokości kwoty netto faktury Wykonawcy dostaw i robót montażowych i instalacyjnych przedłożonej Zamawiającemu.
4. Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób: 
Kwota netto wynagrodzenia z zaakceptowanej przez Zamawiającego 
faktury częściowej wykonawcy dostaw i robót montażowych i instalacyjnych 
    W(%)= ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
       Łączna Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy dostaw i robót montażowych
i instalacyjnych
5. Kwota wynagrodzenia inspektora = W (%) x łączna kwota netto wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru

6. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zakresu zmniejszenia robót 
7. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego rachunku/faktury Zleceniobiorcy. 

 § 6.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich i mienia, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy. Obowiązek Wykonawcy posiadania polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy całego okresu wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. 
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
4. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bez wezwania przedłuży ubezpieczenie, a kopię polisy dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu.

§ 7.
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usług objętych zakresem umowy, w ciągu 21 dni od dnia jej podpisania,
b) Wykonawca zaniecha realizacji umowy, tj. opóźnienie w rozpoczęciu nadzoru wyniesie więcej niż 3 dni w stosunku do założonego harmonogramu,
c) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych, zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami Umowy lub dwukrotnie będzie nałożona na niego którakolwiek z kar o której mowa w paragrafie 8 Umowy,
d) Zamawiający odstąpi od umowy gdy Wykonawca utraci uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający opóźnia się co najmniej o 45 dni z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie. 

§ 8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za każdy dzień zwłoki w terminowym prowadzeniu usługi nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - 10 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych powodów niż te, dla których zastrzeżono kary, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w dni robocze za pomocą: 
1) e-maila: .......................,
2) poczty na adres podany przez Wykonawcę: ……………………………. ,
lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w dni robocze za pomocą: 
1) e-mail: oze@zarnow.eu;
2) poczty na adres podany przez Zamawiającego: Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5,
26-330 Żarnów
lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy. 
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub adresu poczty elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.
4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 

§ 10.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy w przypadku:
1) w przypadku zmiany przepisów Prawa budowlanego. 
2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług- wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostałe do końca realizacji umowy może wzrosnąć bądź zmaleć o zwiększoną bądź zmniejszoną wartość tego podatku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym, a także stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
4. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zmawiającego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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